**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ АРТЕЗИАНСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Республики Калмыкия»**

**на 2018 - 2022 год**

Приложение №1 к Постановлению

от 15 ноября 2017г. № 103 «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование

комфортной среды жизнедеятельности

и благоустройства территории Артезианского

СМО РК на 2018-2022 годы»

**ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ АРТЕЗИАНСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Республики Калмыкия»**

**на 2018 - 2022 год**

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиепрограммы | «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ АРТЕЗИАНСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Республики Калмыкия» на 2018 - 2022 год (далее Программа) |
| Основание дляразработки Программы | -Федеральный закон от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,-Устав Артезианского СМО,-ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,-Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержкугосударственных программ субъектов РоссийскойФедерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,-Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18.04.2017№5) |
| ОтветственныйисполнительПрограммыУчастникиПрограммы  | Администрация Артезианского сельского муниципального образования РК;Депутаты Собрания депутатов Артезианского СМО РК;Граждане, проживающие в многоквартирных домах на территории Артезианского СМО РК;Предприятия, организации, учреждения |
| ЦелиПрограммы | - создание условий для системного повышения качества и комфортной среды на территории Артезианского СМО РК путем реализации ежегодно (в период с 2018 по 2022 годы)комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству.- повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Артезианского СМО РК и дворовых территорий многоквартирных домов |
| ЗадачиПрограммы | обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной среды жизнедеятельности и благоустройства на территории Артезианского СМО РК с учетом приоритетов территориального развития;обеспечение вовлечения граждан, организаций вреализацию мероприятий по благоустройству территорий;обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями. |
| Целевые индикаторы ипоказателипрограммы | количество благоустроенных дворовых территорий;площадь благоустроенных дворовых территорий;доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;доля населения, проживающего в жилом фонде сблагоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения Артезианского СМО РК;доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. |
| Срок реализацииПрограммы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источникиФинансового обеспечения программы | Общий объем финансирования программы составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей.Из них:- средства федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_рублей, \_\_\_\_ %;- средства из регионального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей, \_\_\_\_\_ %;- средства местного бюджета \_\_\_\_рублей, \_\_ %;- средства внебюджетных фондов \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. |
| Ожидаемые конечныерезультаты программы | -увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;- увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий;- увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численностинаселения Артезианского СМО РК |
| Система организацииКонтроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляют:- Общественная комиссия Артезианского СМО,- Администрация Артезианского СМО РК,- Муниципальный финансовый контроль за использованием средств в ходе реализации подпрограммы осуществляет финансовое управление Администрации Черноземельского РМО |

**I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ**

**СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Характеристика сферы благоустройства**

**дворовых территорий многоквартирных домов**

На территории Артезианского СМО РК 22 многоквартирных жилых домов. Дома построены 60 лет назад. В МКД всего – 178 квартир, численность населения 540 чел. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на сегодняшний день полностью не отвечают нормативным требованиям. Несмотря на принимаемые меры, уровень придомовых территорий многоквартирных домов остаѐтся на низком уровне.

 Работы в границах дворовых территорий многоквартирных домов по уходу за зелеными насаждениями, удалению старых и больных деревьев не проводилась, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения представлены, в основном, зрелыми или переросшими деревьями, отсутствуют газоны, не устроены цветники.

Отсутствует наружное освещение, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных детских спортивно-игровых площадок. Отсутствуют специально оборудованные парковки, что приводит к хаотичной стоянке транспортных средств. В проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе ремонте проездов, обеспечении освещения, установке скамеек и урн, а также детских и (или) спортивных площадок нуждаются все 22 дворовых территорий.

Во многих дворах имеющиеся объекты нуждаются в ремонте и реконструкции (пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары). Надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды населенного пункта.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтобетонного покрытия проездов, пешеходных зон, озеленения, освещения дворовых территорий многоквартирных домов на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов необходим

последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство

дворовых территорий многоквартирных домов, которое представляет собой

совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание

функционально, экологически и эстетически надлежащего уровня городской среды, в том числе улучшение безопасности.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия городской среды, повысить комфортность проживания населения села, увеличить площадь зеленых зон, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений в границах дворовых территорий многоквартирных домов для маломобильных групп населения.

Реализация мероприятий Программы в 2018 - 2022 годах позволит создать благоприятные условия проживания жителей области, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

**Характеристика сферы благоустройства**

**общественных территорий**

Внешний облик села, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по обеспечению безопасности,

озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению,

размещению малых архитектурных форм, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства села и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Численность населения на 01.09.2017г составляет – 3615 чел. из них: детей до 6 лет- 484 чел., учащихся- 337 чел., пенсионеров- 580 чел.

На территории населенных пунктов п. Артезиан и п. Буровой имеется 21 улица, 7 переулков, две площади, лесхоз и 205км.

Общественными территориями являются:

1. Привокзальная площадь (железнодорожный перрон)
2. рыночная площадь
3. торговая площадь
4. парк отдыха
5. многофункциональная спортивная площадка

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

1) ремонт, восстановление улиц, включая проезды;

2) ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.);

3) обеспечение уличного освещения;

4) обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление

ограждений);

5) оборудование автобусных остановок;

6) установка указателей с наименованиями улиц;

7) озеленение;

8) установка скамеек, урн;

9) обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Программа «Формирование комфортной среды жизнедеятельности и благоустройства территории Артезианского СМО РК на 2018 - 2022 г.г.» предусматривает целенаправленную работу исходя из минимального и дополнительного перечней работ (Приложение 1).

Комплексный подход, предусмотренный Программой, создаст условия для улучшения внешнего вида села, повышения уровня благоустройства, более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета, повышения массовой культуры, участия населения в благоустройстве и тем самым повышения уровня комфортности и чистоты территории.

Проведенный мониторинг благоустройства дворовых территорий и общественных территорий Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия позволил определить общее состояние   благоустройства поселка:

- общее количество дворовых территорий многоквартирных домов- 22 многоквартирных дом, площадью 65500 кв. м,;

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченность твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) - 0 площадью 0 кв.м.;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 0%;

- общее количество общественных территорий на территории муниципального образования составляет 5 единиц площадью 40285 кв. м.;

- доля и площадь благоустроенных общественных территорий (скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – 1 площадью 5000 кв.м ;

- доля и площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (скверы, парки, улицы и т.д.), от общего количества таких территорий – 90% площадью 38825 кв.м.;

На сегодняшний день основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территории Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия являются:

- недостаточное количество детских, спортивных и спортивно-игровых площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях или полное их отсутствие;

- недостаточное освещение или его полное отсутствие отдельных дворовых территорий;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров или полное их отсутствие.

**II. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ**

**В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА.**

**ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального

хозяйства.

**Цель программы:**

повышение уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов, а также общественных территорий Артезианского СМО;

создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов жителей села;

организация искусственного освещения дворовых территорий;

создание условий для массового отдыха жителей;

совершенствование архитектурно-художественного облика села, размещение и содержание малых архитектурных форм;

обновление озеленения придомовых территорий многоквартирных домов.

**Основными приоритетами являются:**

комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований;

вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий,

общественных территорий для включения в муниципальные программы;

обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

повышение качества городской среды, не требующие специального финансирования (введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д.);

реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий в надлежащем комфортном состоянии.

**Поставленная цель достигается решением следующих задач:**

выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий и общественных территорий;

улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения;

поддержание санитарного порядка на территории села:

участие населения в процессе формирования плана комплексного благоустройства дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации;

обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии сутвержденными сроками.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности малобильных групп населения.

Срок реализации муниципальной программы - 2018-2022 г.г., с возможностью внесения изменений в объемы и сроки реализации.

**IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

Основу муниципальной Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения в соответствии с планом основных мероприятий по реализации Программы (Приложение №2), адресным перечнем многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 г

(Приложение №3), перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 г.г. (Приложение №4).

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета городского поселения;

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов;

несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

В таком случае Программа подлежит корректировке. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет и муниципальную Программу.

В рамках программы предполагается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий» предусматривает благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования за счет выполнения минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

         В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 6 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств выполняется минимальный перечень работ. Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:

- ремонт или строительство дворовых проездов, пешеходных коммуникаций (тротуары, дорожки);
- освещение дворовой территории;
- установка скамеек (лавочек);
- установка урн для мусора;

- устройство ступеней, лестниц, пандусов (при необходимости).

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, в том числе установка ограждений;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), в том числе удаление больных и ослабленных деревьев;

- демонтаж или замена морально и физически устаревших элементов благоустройства;

- устройство контейнерных площадок для сбора мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах расположенных на территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству составляет не менее 5 процентов, доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству – не менее 5 процентов и дополнительного перечня работ – не менее 10 процентов. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в Программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия от 14.06.2017 г. №89-п. Предложения об участии в муниципальной программе принимаются на общем собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ. Обязательным условием участия дворовых территорий в Программе является трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве территории, которое отражается в предложении, направляемом в Администрацию Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 10 к настоящей Программе. Доля трудового участия заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, а также порядок и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ приведены в приложении № 11 к настоящей Программе.

Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной Программой, осуществляется за счет:

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере в размере руб.,

- субсидии из бюджета республики Калмыкия в размере в размере руб.,

- средств бюджета Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на софинансирование федеральной и республиканской субсидий в размере руб.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в таблице приложения № 9 к Программе.

Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий» предусматривает благоустройство общественных пространств, наиболее посещаемых мест Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 7 к Программе.

       Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия от 14.06.2017 г. №89-п. Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан. Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентаризации, для общественного обсуждения размещен на сайте Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по мере поступления предложений от граждан и проведения инвентаризации дополнительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений о включении в настоящую Программу наиболее посещаемых общественных территорий определяется постановлением Администрации Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

           Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий (сквера, площади, набережной и др.), предусмотренных данной Программой, осуществляется за счет:

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере в размере руб.,

- субсидии из бюджета республики Калмыкия в размере в размере руб.,

- средств бюджета Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на софинансирование федеральной и республиканской субсидий.

     Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 10 к настоящей Программе.

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:

- ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;

- устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;
- устройство парковочных карманов;
- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора;
- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;
- установка детского игрового, спортивного оборудования, а также обустройство иных элементов благоустройства;
- установка ограждений газонов, палисадников, детских игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;
- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой самонесущего изолированного провода (СИП), установкой светильников;
- озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;
- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;
- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских игровых, спортивных площадок, территорий, на которых располагаются вазоны, цветочницы;
- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;
- установка вазонов, цветочниц;
- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а также оснований и подиумов под ними.

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по обустройству мест массового отдыха (парков) включает в себя благоустройство и приведение в соответствие с современными требованиями к благоустройству мест отдыха существующих парков и обустройство новых зон отдыха в сложившихся жилых массивах Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

В рамках мероприятия проводятся работы по инженерной подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоративного искусства, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, соответствующих концепции парка.

Благоустройство парков осуществляется на основе инициативы и предложений жителей согласно адресному перечню всех парков на территории п. Комсомольский, нуждающихся в благоустройстве. Основная цель мероприятия - чтобы парки стали более комфортными, современными, посещаемыми, доступными и привлекательными местами массового отдыха, отвечающими интересам и потребностям всех возрастных групп населения.   Предполагается разработка концептуальной идеи парков, создание индивидуального стиля паркового пространства, сочетающего в себе выполнение функций зеленого пространства, места культурного отдыха и поддержания физического и психологического здоровья, а также важных социальные и психологических функций,  посредством применения современных технологий озеленения, ландшафтной архитектуры,   элементов уличного декора.

Основное мероприятие 1.4. «Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключение соглашений об их благоустройстве с собственниками (пользователями)». Мероприятие будет проводиться рабочей группой по инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей   в поселке Артезиан, созданной Администрацией Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. По итогам инвентаризации будут подписаны соглашения о благоустройстве с собственниками (пользователями) указанных объектов.

       Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусматривает благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Благоустройство указанных территорий будет осуществляться в соответствии с заключенными с Администрацией Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия соглашениями о благоустройстве с собственниками жилых домов, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств указанных лиц.

Основное мероприятие 1.6. «Мероприятия по благоустройству, озеленению, санитарной уборке, освещению и улучшению санитарного состояния территорий п. Артезиан» включают санитарную уборку территорий, дорог, улиц, пляжей, выявление и ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования, проведение работ по озеленению территорий (посадка деревьев, цветов, декоративных кустарников, санитарная рубка, опиловка), обеспечение уличного освещения территорий, очистка берегов водоемов, проведение субботников и месячников по улучшению санитарного состояния территорий поселка.

            Основное мероприятие 1.7. «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству» предусматривает создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.

Мероприятие 1.7.1. «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству» предусматривает привлечение граждан и организаций в мероприятия по отбору и реализации проектов по благоустройству.

Мероприятие 1.7.2. «Информационное обеспечение освещения реализации мероприятий программы» предусматривает информирование населения муниципального образования о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании.

**V. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ**

Общий объем финансового обеспечения муниципальной Программы в 2018 -2022 годах составит 83млн.200тыс рублей.

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального

бюджета, регионального бюджета Республики Калмыкия, местного бюджета и внебюджетных средств.

В рамках реализации Программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме средств граждан и заинтересованных организаций.

Софинансирование региональной программы за счет средств собственников помещений в МКД предусматривается на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня в объеме не менее 1,0 % от общей стоимости таких работ.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется:

после разработки проектно-сметной документации на каждый объект;

после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной Программы.

Решение о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ и

дополнительного перечня по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании жильцов многоквартирного дома.

**VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Механизм реализации муниципальной программы определяется администрацией и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств федерального, областного и местного бюджетов, выделяемых на их выполнение:

обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий:

подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

несет ответственность за реализацию мероприятий Программы в установленные сроки;

обеспечивает согласованность действий заказчика и исполнителя Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Важным фактом в реализации муниципальной Программы является участие заинтересованных лиц, граждан и организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, внесение замечаний и предложений по включению дворовых территорий и общественных территорий в Программу.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают трудовое и финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Выполнение работ, определенных настоящей программой, должно происходить с учѐтом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**VII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Реализация запланированных мероприятий в 2018 - 2022 г.г. позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной Программы проводится администрацией и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной Программы в социально-экономическое развитие поселения. Администрация осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Ответственный исполнитель предоставляет отчет о выполненных мероприятиях по объектам городского поселения. В рамках реализации муниципальной Программы планируется проведения мероприятий по капитальному ремонту 22 дворовых территорий многоквартирных домов (общей площадью 65500 кв. м), и благоустройству 5 ед. общественных территорий (железнодорожный вокзал, рыночная, торговая площади, парк отдыха, спортивная площадка), (общей площадью 40285 кв.м.).

Индикаторами эффективности реализации программы следует считать:

- увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние, до 100 % от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

- увеличение доли общественных территорий поселения, приведенных в нормативное состояние, до 100% от общего количества общественных территорий;

- повышение социальной и экономической привлекательности поселения.

Оценка результативности программы будет отслеживаться ежегодно по

итогам отчетного периода.

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЛАГОУСТРОЙСТВА**

**ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ АРТЕЗИАНСКОГО СМО РК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****показателей** | **Ед.****Изм.** | **Показатели на 2017 год** |
| **1** | Количествомногоквартирных домов | **ед** | **22** |
| **2** | Общая площадь дворовых территорий  | **Кв.м** | **65500** |
| **3** | Площадь благоустроенных дворовых территорий кв.м в том числе благоустроено в плановом периоде кв.м  | **Кв.м** | **--** |
| **4** | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий% | **%** | **--** |
| **5** | Численность населения в МКД чел.  | **чел** | **540** |
| **6** | Охват населения МКД благоустроенными дворовымитерриториями% | **%** | **--** |
| **7** | Площадь дворовых территорий, требующихблагоустройства/Площадь под твердое покрытиекв.м | **Кв.м** | **65500** |
| **8** | Доля финансового и (или) трудового участиязаинтересованных лиц в выполнении минимальногоперечня работ по благоустройству% | **%** |  |

**ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЛАГОУСТРОЙСТВА**

**ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ АРТЕЗИАНСКОГО СМО РК НА 2018-2022 ГГ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****показателей** | **Ед.****Изм.** | **Показатели по годам** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** |  Количествомногоквартирных домов | **ед** | **4** | **4** | **4** | **4** | **6** |
| **2** | Общая площадь дворовых территорий кв.м  | **Кв.м** | **13000** | **13000** | **13000** | **13000** | **11500** |
| **3** | Площадь благоустроенных дворовых территорий кв.м в том числе благоустроено в плановом периоде кв.м  | **Кв.м.** |  |  |  |  |  |
| **4** | Доля благоустроенных дворовых территорий вобщей площади дворовых территорий% | **%** |  |  |  |  |  |
| **5** | Численность населения в МКД чел.  | **чел** | **3615** | **3650** | **3650** | **3650** | **3650** |
| **6** | Охват населения МКД благоустроеннымидворовыми территориями% | **%** |  |  |  |  |  |
| **7** | Площадь дворовых территорий, требующихблагоустройства/Площадь под твердое Покрытие кв.м | **Кв.м.** | **13000** | **13000** | **13000** | **13000** | **11500** |
| **8** | Доля финансового и (или) трудового участиязаинтересованных лиц в выполненииминимальногоперечня работ по благоустройству%Определяется собственникамимногоквартирного дома (не менее 1 %) | **%** |  |  |  |  |  |

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****показателей** | **Ед.****Изм.** | **Показатели по годам** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | количество муниципальныхтерриторий общего пользования | **ед** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **2** | Количество благоустроенныхтерриторий общего пользования | **ед** | **0** |  |  |  |  |
| **3** | Количество территорий общегопользования, нуждающихсяв благоустройстве | **ед** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **4** | Общая площадь территорийобщего пользования кв.м | **Кв.м** | **8000** | **8000** | **8000** | **8000** | **8285** |
| **5** | Площадь благоустроенныхтерриторий общего пользования кв.м | **Кв.м** | **0** |  |  |  |  |
| **6** | Доля благоустроенных территорийобщего пользования от общегоколичества данных территорий | **%** |  |  |  |  |  |
| **7** | Доля территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | **%** |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

жизнедеятельности и благоустройства

территории Артезианского СМО РК

 на 2018-2022 годы

Сведения о целевых показателях муниципальной программы

«Формирование комфортной среды жизнедеятельности и благоустройства

территории Артезианского СМО РК на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования. Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |
| 1.1 | Задачи программы:1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.2. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| 1.2 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами) | ед.кв.м. | Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия,паспорт благоустройства дворовых территорий |   |   |   |   |   |
| 1.3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | % | Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия,паспорт благоустройства дворовых территорий |   |   |   |   |   |
| 1.4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия) | % | Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия,паспорт благоустройства дворовых территорий |   |   |   |   |   |
| 1.5 | Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, площади, улицы и т.д.). | ед. | Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия,паспорт благоустройства общественных территорий |   |   |   |   |   |
| 1.6 | Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, площади, улицы и т.д.). | га | Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия,паспорт благоустройства общественных пространств |   |   |   |   |   |
| 1.7 | Доля благоустроенных общественных территорий к общему количеству таких территорий. | % | Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия,паспорт благоустройства общественных пространств |   |   |   |   |   |
| 1.8 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия,паспорт благоустройства общественных пространств |   |   |   |   |   |
| 1.9. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия,паспорт благоустройства общественных пространств |   |   |   |   |   |
| 1.10 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.11 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.12 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.13 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.14 | Количество благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | ед.  | Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия,паспорт благоустройства общественных пространств |   |   |   |   |   |
| 1.15 | Количество соглашений о благоустройстве территорий, заключенных Администрацией Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия с собственниками недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальными предпринимателями | шт. | Администрация Артезианского сельского муниципального образованияРеспублики Калмыкия |   |   |   |   |   |
| 1.16 | Количество соглашений о благоустройстве территорий индивидуальных жилых домов, заключенных Администрацией Артезианского сельского муниципального образованияРеспублики Калмыкия с собственниками данных домов и земельных участков, находящихся в их собственности. | шт. | Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |   |   |   |   |   |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

жизнедеятельности и благоустройства

территории Артезианского СМО РК

 на 2018-2022 годы»

**Основной и дополнительный перечни работ**

**по благоустройству дворовой территории**

**многоквартирного дома**

**I. Основной перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование вида работ |
| 1 | Ремонт, восстановление дворовых проездов и тротуаров |
| 2 | Ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходныедорожки и т.д.) |
| 3 | Обеспечение наружного освещения дворовых территорий |
| 4 | Установка скамеек, урн для мусора |
| 5 | устройство контейнерных площадок |
| 6 | установка аншлагов с номерами домов и названием улицы |
| 7 | кронирование деревьев и удаление сухостоя |

**II. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой**

**территории многоквартирного дома**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование вида работ |
| 1 | Оборудование автомобильных парковок |
| 2 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок, спортивныхплощадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру |
| 3 | установка оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.) |
| 4 | отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников,детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов,цветочниц |
| 5 | установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых,спортивных площадок, парковок |
| 6 | работы по демонтажу различных конструкций (металлических,бетонных, деревянных) для последующего благоустройстватерриторий под ними |
| 7 | установка вазонов, цветочниц |
| 8 | Озеленение дворовых территорий (при выполнении в рамкахпрограммных мероприятий - восстановление/создание газонов,высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб) |
| 9 | иные виды работ. |

**III. Основной перечень работ по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования населенного пункта**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование вида работ |
| 1 | благоустройство парков/скверов/бульваров |
| 2 | освещение улицы/парка/сквера/бульвара |
| 3 | устройство или реконструкция детской площадки |
| 4 | благоустройство территории возле общественных зданийцентр культуры и досуга, библиотека) |
| 5 | благоустройство территории вокруг памятников |
| 6 | реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зонотдыха (лавочек и пр.) по ул. Привокзальная, установка ограждений на железнодорожном переезде |
| 7 | благоустройство центральной площади (в частности – обустройство современного стандарта безопасности дорожного движения по торговой площади |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

жизнедеятельности и благоустройства

территории Артезианского СМО РК

 на 2018-2022 годы»

**ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной среды жизнедеятельности и благоустройства территории Артезианского СМО РК на 2018 - 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сумма расходов всего | По годам |
| Федербюдж | Респ.бюдж | Мест.бюдж | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство парковочных карманов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка детского игрового, спортивного оборудования, а также обустройство иных элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка ограждений газонов, полисадников, детских игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой самонесущего изолированного провода (СИП), установкой светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонты по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Отсыпка грунтом, планировка и выравнивание газонов, полисадников, детских игровых, спортивных площадок, территорий, на которых располагаются вазоны, цветочницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка вазонов, цветочниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а также оснований и подиумов под ними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

жизнедеятельности и благоустройства

территории Артезианского СМО РК

 на 2018-2022 годы»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,**

**КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 – 2022 ГОДАХ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Адрес многоквартирных домов,дворовые территории которыхподлежат благоустройствув 2018-2022 г.г. | Площадь придомой территории | Плановый период выполнения работпо годам |
| 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2020г |
| **1** | **Ул. Железнодорожная 10,11,12,13,14,15,16,17,****18,19,20** | **30800** | **6000** | **6000** | **6000** | **6000** | **6800** |
| **2** | **Ул. Привокзальная 1,3,7** | **13800** | **2500** | **2500** | **2500** | **2500** | **3800** |
| **3** | **Ул.Школьная 2,4,6,8,10,12,14,16** | **20900** | **4000** | **4000** | **4000** | **4000** | **4900** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

жизнедеятельности и благоустройства

территории Артезианского СМО РК

 на 2018-2022 годы»

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 – 2022 ГОДАХ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположениеобщественных территорий,подлежащих благоустройствув 2018-2022 г.г. | Площадь общественной территории | Плановый период выполнения работпо годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 |
| 1 | Парк Победы | 10800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 |
| 2 | Привокзальная площадь | 6000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 3 | Спортивная площадка | 985 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 |
| 4 | Рыночная площадь | 12000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 5 | Торговая площадь | 10500 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

жизнедеятельности и благоустройства

территории Артезианского СМО РК

 на 2018-2022 годы»

**СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | п Наименования работ, затрат  | Ед.изм. | Ориентировочнаястоимость работ(с НДС) |
| 1 | Срезка кустарника и мелколесья  | 1 кв.м |  |
|  | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли | 1кв.м |  |
|  | Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части мягколиственных,твердолиственных и хвойных пород | 1 дерево |  |
|  | Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в городских стесненных условиях, диаметр пня до 50 см | шт |  |
|  | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м | шт |  |
|  | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м | шт |  |
|  | Вырезка сухих ветвей, санитарная обрезка (кронирование) деревьев | шт |  |
|  | Озеленение территории | 1кв.м |  |
|  | Механизированная погрузка мусора в автомобили-самосвалы | 1куб.м. |  |
|  | Погрузка и выгрузка вручную мусора на транспортные средства | 1 куб.м. |  |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте | Кв.м. |  |
|  | Подготовка почвы для устройства газонов с внесением растительной земли вручную | Кв.м. |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоѐв оснований из песка, толщиной 15 см. | Кв.м. |  |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоѐв оснований из щебня, толщиной 15 см. | Кв.м. |  |
|  | Укладка тротуарной плитки на цементно-песчаной смеси | Кв.м. |  |
|  | Установка садового бортового камня | Кв.м |  |
|  | Устройство скамейки со спинкой (с монтажом) | шт |  |
|  | Устройство скамейки без спинки (с монтажом) | шт |  |
|  | Установка урны металлической опрокидывающейся | шт |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

жизнедеятельности и благоустройства

территории Артезианского СМО РК

 на 2018-2022 годы»

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения**

**дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий**

**1. Общие положения**

1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий (далее — Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, формируемой в рамках Программы.

1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, объекты озеленения, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ:

2.1.1. Для дворовых территорий — схема благоустройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий по минимальному перечню работ и дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий по дополнительному перечню работ (в случае принятия такого решения собственниками).

2.1.2. Для общественных территорий — текстовая (описательная) часть и графическая часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- фотофиксация и описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки и т.п.).

Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации земельного участка;

- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

- спецификацию малых архитектурных форм и элементов.

2.2. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

- условия сложившейся застройки;

- сеть пешеходных пространств на дворовых и общественных территориях следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией поселка и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.3. Для системного решения градостроительных проблем поселка и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий с целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

3. Обсуждение дизайн-проектов

3.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства, утвержденными органами местного самоуправления, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

3.2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются управляющими организациями, собственниками жилья, проходят общественные обсуждения на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворовых территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих многоквартирных домов. При необходимости и в особо спорных случаях рекомендуется повторно проводить общественные обсуждения, до достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами.

3.3. Дизайн-проект по благоустройству общественных территорий пользования разрабатывается Администрацией Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия и размещается на официальном сайте Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обсуждения жителями поселка.

3.4. Жители п. Артезиан могут подавать в письменном виде или в электронной форме обращения произвольной формы о согласовании или о несогласовании дизайн-проекта благоустройства общественной территории, предложенного к обсуждению (рекомендуемая форма обращения приводится в приложении к настоящему Порядку).

3.5. Обращения принимаются Администрацией Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в рабочие дни с 09:00 часов до 18:00 часов по адресу: п. Артезиан, ул. Мира, 1. Телефон для справок: 8(84743) 9-82-48, эл.почта: artesian-smo@yandex.ru Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

3.6. Поступающие обращения подлежат обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.

3.7. Обращения, представленные с нарушением срока подачи обращений, указанного в информации, размещаемой на официальном сайте Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вместе с предлагаемым на обсуждение дизайн-проектом оставляются без рассмотрения.

3.8. По окончании принятия обращений, указанных в п. 3.4. настоящего Порядка, Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:

- общее количество поступивших обращений;

- количество поступивших обращений, оставленных без рассмотрения, с указанием причин отказа;

- количество одобренных обращений, рекомендуемых для согласования и утверждения с указанием причин одобрения;

- необходимости внесения изменений в предложенный дизайн-проект в связи с поступившими обращениями граждан,

- итоги голосования о принятии или непринятии предоставленного дизайн-проекта для дальнейшего его согласования и утверждения.

Результаты заключения носят рекомендательный характер.

3.9. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании дизайн-проекта, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение принимает Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

4. Согласование и утверждение дизайн-проектов.

4.1. Согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется уполномоченными лицами из числа собственников помещений, указанных в предложениях на участие в отборе дворовых территорий для включения в Программу, по итогам общественных обсуждений на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

4.2. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественных территорий по итогам общественного обсуждения, осуществляется Администрацией Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

4.3. Дизайн-проекты на благоустройство дворовых и общественных территории утверждаются Главой Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи).

ПРИЛОЖЕНИЕ

к порядку разработки, обсуждения

с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн-проектов

благоустройства дворовых и

общественных территорий

**Обращение**

**о согласовании (несогласовании) дизайн-проекта**

**благоустройства общественной территории**

Настоящее обращение направлено от:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество

зарегистрированного по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

о согласовании (или несогласовании) предложенного к обсуждению дизайн-проекта благоустройства общественной территории «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рассмотрев предложенный дизайн-проект по благоустройству общественной территорий прошу Вас

 - согласовать представленный дизайн-проект

или

 - не согласовывать представленный дизайн-проект по причине:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Администрации Комсомольского сельского муниципального образования Республики Калмыкия согласие на обработку моих персональных данных, включая выполнение действий по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих персональных данных, необходимых для внесения в информационные системы в целях подготовки и реализации Программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 г

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                     ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) дата                                         подпись                        расшифровка подписи

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

жизнедеятельности и благоустройства

территории Артезианского СМО РК

 на 2018-2022 годы»

**Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием (далее – Порядок) разработан в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии), Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114.

2.Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и форму финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

3. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

4. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ и в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере десяти процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ.

II. Порядок финансового участия заинтересованных лиц

5. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется нормативными правовыми актами Республики Калмыкия и настоящим Порядком.

6. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

7. Организация финансового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

III. Условия аккумулирования и расходования средств

8. При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ, включенного в дизайн-проект по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц, перечисляются на лицевой счет администратора дохода бюджета Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, открытого в установленном порядке в органах федерального казначейства.

9. Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, по форме согласно приложению, к настоящему Порядку.

10. Объем денежных средств определяется сметным расчетом, исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объемов работ, указанных в дизайн-проекте, и составляет 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из минимального перечня работ и 10 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

11. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момент подписания соглашения.

Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

12. Денежные средства заинтересованных лиц считаются поступившими в доход бюджета Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

13. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, как получателя средств бюджета Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия».

14. Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия обеспечивает учет поступивших денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и ежемесячно публикует указанные данные на сайте Комсомольского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет их в адрес общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется на финансирование работ из минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовых территорий.

Расходование аккумулированных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

15. Администрации Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

16. Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях с заинтересованными лицами, в срок до 29 декабря текущего финансового года при условии:

1) экономии денежных средств;

2) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

3) не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

4) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

5) возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

IV. Контроль за соблюдением условий Порядка

17. Контроль за своевременным отражением поступления денежных средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в сети «Интернет» осуществляет уполномоченная общественная комиссия.

18. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

19. Органы государственного и муниципального финансового контроля осуществляют контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

жизнедеятельности и благоустройства

территории Артезианского СМО РК

 на 2018-2022 годы»

**СОГЛАШЕНИЕ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**о долевом финансировании мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Комсомольского сельского муниципального образования Республики Калмыкия**

п. Артезиан                                                            « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ год

Администрация Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемые в дальнейшем «Заинтересованное лицо», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30.08.2017 № 303 «О государственной программе Республики Калмыкия «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия на 2018-2022 годы», постановлением Администрации Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной среды жизнедеятельности и благоустройства на территории Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2018-2022 годы», «Администрация» принимает на себя обязанности по организации и финансированию работ по благоустройству дворовой территории расположенной по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а «Заинтересованное лицо» обязуется оплатить минимальную долю финансового участия заинтересованных лиц, в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории в размере пяти процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ (или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории в размере десяти процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ).

1.2. Общий размер средств на финансирование работ, указанных в п. 1.1 Соглашения составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

1.2.1. за счет средств федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

1.2.2. за счет средств областного бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

1.2.3. за счет средств местного бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

1.2.4. за счет средств «Заинтересованного лица» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. «Заинтересованное лицо» обязано:

2.1.1. Принять решение о финансовом участии в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному (дополнительному) перечню работ на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

2.1.2. Перечислить на лицевой счет «Администрации» денежные средства в порядке, определенном условиями настоящего Соглашения.

2.2. «Заинтересованное лицо» имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль за выполнением «Администрацией» условий софинансирования мероприятий по выполнению работ по благоустройству дворовой территории.

2.2.2. Запрашивать у «Администрация» информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения.

2.3. «Администрация» обязана:

2.3.1. Принять и обеспечить учет, поступивших от «Заинтересованного лица» денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовая территория которых подлежит благоустройству.

2.3.2. Ежеквартально публиковать данные, указанные в п.2.3.1 настоящего Соглашения на сайте Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направлять в адрес общественной комиссии по формированию современной городской среды, созданной постановлением Администрации Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 № \_\_\_\_ «Об утверждении состава общественной комиссии по формированию современной городской среды» (далее - общественная комиссия).

2.3.3. Обеспечить перечисление денежных средств «Заинтересованного лица» на расчетный счет подрядной организации не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовой территории многоквартирных домов.

2.3.4. Обеспечить осуществление строительного надзора за ходом работ по благоустройству дворовой территории. Обеспечить проверку актов выполненных работ (форма КС-2) в части соответствия фактическим объемам выполненных работ, правильности оформления, применения индексов и дефляторов.

2.3.5. Обеспечить возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году «Заинтересованному лицу» в срок и при условии, указанном в п. 5.5 настоящего Соглашения.

2.4. «Администрация» имеет право:

2.4.1. Запрашивать у «Заинтересованного лица» информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения.

3. Объем денежных средств, подлежащих перечислению и порядок аккумулирования денежных средств

3.1. Средства «Заинтересованного лица» перечисляются на счет «Администрации», открытый в территориальном органе федерального казначейства.

3.2. Условиями для перечисления средств «Заинтересованного лица» является наличие следующих документов:

- муниципальной программы Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, утвержденной в установленном порядке;

- протокола общего собрания о принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии «Заинтересованного лица» в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории по минимальному (дополнительному) перечню работ, включенного в дизайн-проект по благоустройству дворовой территории;

- проектной и (или) сметной документации на проведение работ по благоустройству дворовой территории с положительным заключением экспертизы.

3.3. Объем денежных средств, перечисляемых «Заинтересованным лицом» на счет «Администрации» определен разделом 1 настоящего Соглашения.

3.4. Перечисление денежных средств «Заинтересованным лицом» осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момент подписания настоящего Соглашения.

3.5. Денежные средства «Заинтересованного лица» считаются поступившими в доход бюджета Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия с момента их зачисления на лицевой счет «Администрации».

3.6. «Администрация» отражает данные средства по кодам доходов бюджетной классификации: *(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* и направляет их в установленном порядке на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на выполнение работ по благоустройству дворовой территории.

3.7. Средства местного бюджета и доля софинансирования от «Заинтересованного лица» имеют целевое назначение и не могут быть использованы «Администрацией» на иные цели.

4. Порядок расходования и возврата средств

4.1. «Администрация» обеспечивает учет поступивших денежных средств от «Заинтересованного лица» в разрезе многоквартирных домов, дворовая территория которых подлежит благоустройству.

4.2. Расходование аккумулированных денежных средств «Заинтересованного лица» осуществляется на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, включенной в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

4.3. Расходование аккумулированных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовая территория которых подлежит благоустройству.

4.4. «Администрация» осуществляет перечисление средств «Заинтересованного лица» на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовой территории многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

4.5. «Администрация» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, «Заинтересованному лицу» по реквизитам, указанным в настоящем Соглашении, в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ при условии:

- экономии денежных средств;

-неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления «Заинтересованным лицом» доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

-возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

-возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. «Администрация» несет ответственность за результативность, адресность и целевой характер использования средств «Заинтересованного лица», полученных в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

5.3. Стороны обязуются не принимать в одностороннем порядке каких-либо действий, влияющих на выполнение условий настоящего Соглашения, либо ущемляющих интересы Сторон.

5.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30.08.2017 № 303 «О государственной программе Республики Калмыкия «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия на 2018-2022 годы», постановлением Администрации Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной среды жизнедеятельности и благоустройства на территории Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2018-2022 годы», действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязательств вызвано воздействием обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажорные обстоятельства).

О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также о прекращении ее действия, сторона, ссылающаяся на них, должна незамедлительно сообщить другой стороне. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено в разумный срок справками, выданными компетентными органами.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.

5.6. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. В случае, если обстоятельства, указанные в п. 5.5 настоящего Соглашения длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.

6. Условия и порядок контроля

6.1. Контроль за своевременным отражением поступления денежных средств «Заинтересованного лица», опубликованием данных о поступивших от «Заинтересованного лица» денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовая территория которых подлежит благоустройству, на официальном сайте Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в сети «Интернет» осуществляет общественная комиссия.

6.2. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств «Заинтересованного лица» осуществляет «Администрация».

7. Иные условия

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.

7.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительных соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон .

7.4. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие между ними разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения путем переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

В случае невозможности урегулирования спора (разногласия), спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Калмыкия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| «Заинтересованное лицо» |          «Администрация» |
|   |

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

жизнедеятельности и благоустройства

территории Артезианского СМО РК

 на 2018-2022 годы»

**Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает порядок и формы трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.
2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально-полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
3. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
4. На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, обсуждаются условия о трудовом участии собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.
5. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

-      субботники;

-   подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

-   участие в строительных работах - снятие старого оборудования, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

-   участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

- иные работы.

1. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются Администрацией Комсомольского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на официальном сайте в сети Интернет, а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.
2. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц жители многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая благоустройство территории, предоставляет в Администрацию Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия соответствующий отчет, который составляется в произвольной форме, о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, а также приложением к такому отчету фото- и (или) видео материалов.

Приложение № 11

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

жизнедеятельности и благоустройства

территории Артезианского СМО РК

 на 2018-2022 годы»

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий**

1.Ремонт или строительство дворовых проездов, пешеходных коммуникаций (тротуары, дорожки)
2. Освещение дворовой территории
3. Установка скамеек (лавочек)
4. Установка урн для мусора

5. Устройство ступеней, лестниц, пандусов (при необходимости)

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

1.Оборудование детских и (или) спортивных площадок, в том числе установка ограждений

2. Оборудование автомобильных парковок

3. Озеленение территории (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), в том числе удаление больных и ослабленных деревьев

4. Демонтаж или замена морально и физически устаревших элементов благоустройства

5. Устройство контейнерных площадок для сбора мусора

Приложение № 12

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

жизнедеятельности и благоустройства

территории Артезианского СМО РК

 на 2018-2022 годы»

**План реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной среды жизнедеятельности и благоустройства на 2018-2022 годы на территории Артезианского сельского муниципального образования Республики Калмыкия»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Заключение соглашения с Министерством ЖКХ и энергетики о предоставлении субсидии в целях софинансирования   муниципальной программы | АдминистрацияАртезианского СМО РК | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля |
| Формирование перечня дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году | АдминистрацияАртезианского СМО РК | 1 мая | 1 мая | 1 мая | 1 мая | 1 мая |
| Утверждение дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории с учетом обсуждения | АдминистрацияАртезианского СМО РК | 1 июня | 1 июня | 1 июня | 1 июня | 1 июня |
| Благоустройство дворовых территорий | АдминистрацияАртезианского СМО РК | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря |
| Благоустройство общественных территорий  | АдминистрацияАртезианского СМО РК | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря |
| Благоустройство парков  | Администрация Артезианского СМО РК | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря | 1 декабря |